## Slide 1: FLUXO POR IMAGEM Proposta de novo workflow SUBAN GEBAN MAIO/2017
Notes: 1

## Slide 2
OBJETIVO
Desenvolver um workflow para atender o fluxo por imagem dos dossiês comerciais PF e PJ, englobando nova infraestrutura, interface gráfica intuitiva, novas tecnologias e inteligência ao processo com foco no cliente.
O desenvolvimento será 100% equipe GEBAN.

## Slide 3
PROPOSTA
EQUIPE GEBAN 2.5
Foco integral do time na entrega do MVP proposto em 30/06.
Destacamento dos empregados para desenvolvimento integral da solução até 30/06/2017.
O CORE e atendimento da GEBAN para as demais demandas será realizado externamente (restante da equipe).
Gestão 100% Ágil – SCRUM.
PRODUTO ENTREGUE
Nova ferramenta para controle e realização da conformidade dos dossiês comerciais (front e backend).
Dossiê do cliente reutilizando todos os dados e documentos para contratação de novos produtos.
Arquitetura estabelecida:
Permitirá a evolução para outros produtos tratados no FilaUnica.
Permitirá a disponibilização de dados e/ou imagens (barramento).

## Slide 4
PROPOSTA
ENTREGA 1 – MVP – PRAZO: 30/06/2017
Infraestrutura/Aplicativo
Novo Banco de Dados
Webservice
Novo Frontend para tratamento documentos
Interface SIGDA via macro*
Funcionalidades
Reaproveitamento dos documentos
Aprovação/Rejeição por documento e/ou lote
Upload de documentos
* Busca de documentos existentes para compor o dossiê do cliente em único sistema.

## Slide 5
PROPOSTA
ENTREGA 2 – EVOLUÇÃO/CONSOLIDAÇÃO MVP
Infraestrutura/Aplicativo
Funcionalidades
OCR na captura e upload de documentos
Carga de dados e busca documentos dos clientes a partir do SIGDA e SICTD
Novo Fluxo Pgto. Prêmio de Loterias – Validar novo produto completamente
Validação prévia dos documentos digitalizados/carregados
Disponibilidade da primeira versão do dossiê do cliente

## Slide 6
PROPOSTA
ENTREGA 3 – ESPELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SIGDA*
Infraestrutura/Aplicativo
Funcionalidades
* Necessário interação com a TI para construir interface ao SISGD e Content Manager
** Migração do legado para nova infraestrutura.
Iniciar migração dos produtos contemplados no SICT2 para nova infraestrutura (dados e imagem)**
Interface com o repositório de imagens
Carga de dados e busca documentos dos clientes a partir do SIGDA e SICTD
continuação
Substituir FIlaUnica na visualização de documentação do cliente e tratamento das demandas

## Slide 7
PROPOSTA
ENTREGA 4 – CONCLUIR MIGRAÇÃO DO SIGDA e SICT2
Infraestrutura/Aplicativo
Funcionalidades
* Migração do legado para nova infraestrutura.
Interface com o repositório de imagens
continuação
Eliminar redundância de documentos
Iniciar inteligência conformidade prévia
Iniciar migração dos produtos contemplados no SICT2 para nova infraestrutura (dados e imagem)*
continuação
Melhoria no fluxo da conformidade (validação de tipo de documento, dossiê completo, batimento cadastro x imagem).

## Slide 8
IMPACTOS COM A ENTREGA
Sistemas integrados
Reaproveitamento
(dados e imagem)
Inteligência ao processo (QrCode, Upload, OCR,
aprovação/rejeição automática)
Visão por cliente (PF e PJ)
Melhoria Qualidade

## Slide 9
INFRAESTRUTURA ATUAL

## Slide 10
INFRAESTRUTURA SOLICITADA

## Slide 11
DÚVIDAS e DESAFIOS?
MULTIMAGEM
CONGELAMENTO DEMANDAS SICT2, SIIAC, ...
(Atendimento GEOPE e GN produtos)
DOSSIÊ DIGITAL
NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA ATUALIZADA E SUPORTE DA TI (Multifuncional, Estação de Captura, Guarda informações, Server, Base de Dados)
EQUIPE FOCADA
1 empregado GEBAN05 e 2 empregados remotos
1 empregado GEBAN02 e 2 empregados remotos
1 empregado CITDISP

## Slide 12
Notes: 12