GI SUPORTE TECNOLOGICO GOIANIA, GO (7875)

PEDeS / Goiânia

**PROJETO SIMTR**

**Ata de Reunião**

**05/01/2018**

**Assunto**: Alinhamento sobre o planejamento e estimativa de esforço previsto para Sprint 4

**Participantes**:

PEDES/GO: Ana Flávia Netto e Pedro César da Silva Álvares

Fábrica TO Brasil: Flávio Peruggia Millioli

A equipe PEDES/GO iniciou apresentando o resultado da reunião de planejamento da Sprint 4, com um esforço estimado pelos desenvolvedores da fábrica de cerca de 400h de desenvolvimento.

Foi explicitado pela equipe que tanto Gestores da aplicação quanto a equipe PEDES necessitam da entrega integral desse escopo definido.

O representante da fábrica, Flávio, apresentou que possui uma capacidade de entrega de cerca de 300h de desenvolvimento no período da Sprint 4. Sendo assim, não conseguiriam entregar o escopo planejado em tempo.

A equipe PEDES reforçou a característica de projeto prioritário que o SIMTR tem dentro da CAIXA, e que a necessidade da empresa é a que está definida no planejamento, de cerca de 400h de desenvolvimento para esta Sprint 4. Foi esclarecido que o backlog está registrado e as histórias estão ordenadas por prioridade, e que estas devem ser concluídas até o prazo final da Sprint, 31/01/2018.

Pedro César da Silva Álvares

Assistente Pleno – GITEC/GO

Ana Flávia Netto

Assistente Sênior – GITEC/GO